Проєкт



**КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**від \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 р. № \_\_\_\_**

**Київ**

**Про затвердження плану заходів підвищення інтероперабельності інформаційних систем**

1. Затвердити [план](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2023-%D1%80#n8) підвищення інтероперабельності інформаційних систем (далі - План), що додається.

2. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:

1. моніторинг виконання Плану;
2. щопіврічно до 1 липня та до 1 лютого подавати Кабінету Міністрів України звіт про результати виконання Плану.

**Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядженням Кабінету Міністрів України**

**від \_\_\_\_\_\_\_ 2025 р. № \_\_\_-р**

**ПЛАН**  
**підвищення інтероперабельності інформаційних систем**

| **№** | **Завдання** | **Напрям** | **Індикатори виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верифікація ідентифікаційних даних фізичних осіб Єдиного реєстру зброї | Етап 1 верифікацій з використанням електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру (пілот) | Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (далі - Порядок № 606)  За результатами верифікації звіт надано Мінцифри | МВС  ДМС | грудень 2025 |
| 2 | Верифікація ідентифікаційних даних фізичних осіб Інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» | Етап 2 верифікацій з використанням електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру | Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606  За результатами верифікації звіт надано Мінцифри | МВС  ДМС | грудень 2026 |
| 3 | Верифікація ідентифікаційних даних фізичних осіб Єдиного державного реєстру транспортних засобів | Етап 2 верифікацій з використанням електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру | Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606  За результатами верифікації звіт надано Мінцифри | МВС  ДМС | грудень 2026 |
| 4 | Верифікація ідентифікаційних даних фізичних осіб Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху | Етап 2 верифікацій з використанням електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру | Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606  За результатами верифікації звіт надано Мінцифри | МВС  ДМС | грудень 2026 |
| 5 | Верифікація ідентифікаційних даних фізичних осіб Єдиного реєстру зниклих безвісті за особливих обставин | Етап 2 верифікацій з використанням електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру | Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606  За результатами верифікації звіт надано Мінцифри | МВС  ДМС | грудень 2026 |
| 6 | Верифікація ідентифікаційних даних фізичних осіб реєстрів системи МСЕК | Етап 1 верифікацій з використанням електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру (пілот) | Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606  За результатами верифікації звіт надано Мінцифри | МОЗ  ДМС | грудень 2025 |
| 7 | Верифікація ідентифікаційних даних фізичних осіб реєстрів Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту | Етап 1 верифікацій з використанням електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру (пілот) | Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606  За результатами верифікації звіт надано Мінцифри | МОН  ДМС | грудень 2025 |
| 8 | Верифікація ідентифікаційних даних фізичних осіб реєстрів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери | Етап 1 верифікацій з використанням електронного сервісу верифікації інформації про фізичних осіб засобами Єдиного державного демографічного реєстру (пілот) | Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606  За результатами верифікації звіт надано Мінцифри | Мінсоц  ДМС | грудень 2025 |
| 9 | Адаптація Регламенту (ЄС) 2024/903 Європейського Парламенту та Ради від 13 березня 2024 року, що встановлює заходи для високого рівня взаємодії державного сектора в Союзі (Акт про взаємодію в Європі) до українського законодавства | Євроінтеграція | Законопроект відправлено на погодження зацікавленим  Законопроект відправлено на правову експертизу  Законопроект відправлено на Кабмін  Законопроект подано у ВР | Мінцифри | грудень 2025 |
| 10 | Введення в промислову експлуатацію модернізованого програмного забезпечення система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (далі — система “Трембіта” 2.0) | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | Затверджено наказ Мінцифри про введення у дослідну експлуатацію  Затверджено наказ Мінцифри про введення у промислову експлуатацію | Мінцифри | жовтень 2025 |
| 11 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | МВС | грудень 2025 |
| 12 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | ДМС | грудень 2025 |
| 13 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | Міноборони | грудень 2025 |
| 14 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | МОН | грудень 2025 |
| 15 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | Мінсоцполітики | грудень 2025 |
| 16 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | Мін’юст | грудень 2025 |
| 17 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | ДПС | грудень 2025 |
| 18 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | НСЗУ | грудень 2025 |
| 19 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | ПФУ | грудень 2025 |
| 20 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | Державна прикордонна служба України | грудень 2025 |
| 21 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | ДЗК | грудень 2025 |
| 22 | Підключення до система “Трембіта” 2.0 | Розвиток системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта | ШБО версії 2.0 зареєстровано в ядрі системи “Трембіта” | Мінрозвитку | грудень 2025 |
| 23 | Підготовка учасників системи “Трембіта” до роботи з підсистемою моніторингу доступу до персональних даних (далі — ПМДПД) | Впровадження ПМДПД | Проведено навчальні тренінги для органів державної влади та організацій (учасників системи “Трембіта”)  Інструкції та навчальні матеріали опубліковані на вебсайті системи “Трембіта” | Мінцифри | травень 2025 |
| 24 | Забезпечення можливості електронної інформаційної взаємодії з використанням ПМДПД в Єдиній інформаційній системі Міністерства внутрішніх справ | Впровадження ПМДПД | Зареєстровано в ядрі ПМДПД локальний компонент підсистеми моніторингу доступу до персональних даних  Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606 | МВС | червень 2025 |
| 25 | Забезпечення можливості електронної інформаційної взаємодії з використанням ПМДПД у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків | Впровадження ПМДПД | Зареєстровано в ядрі ПМДПД локальний компонент підсистеми моніторингу доступу до персональних даних  Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606 | ДПС | червень 2025 |
| 26 | Забезпечення можливості електронної інформаційної взаємодії з використанням ПМДПД у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно | Впровадження ПМДПД | Зареєстровано в ядрі ПМДПД локальний компонент підсистеми моніторингу доступу до персональних даних  Укладено договір про інформаційну взаємодію відповідно до Порядку № 606 | Мін'юст | червень 2025 |
| 27 | Нормативне врегулювання відображення фактів обміну персональними даними у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) | Впровадження ПМДПД | Подано Кабінету Міністрів постанову, якою врегульовується відображення фактів обміну персональними даними у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) | Мінцифри | травень 2025 |
| 28 | Технічна реалізація відображення фактів обміну персональними даними у мобільному додаткуа Порталу Дія (Дія) | Впровадження ПМДПД | У мобільному додатку Порталу Дія (Дія) суб’єкту персональних даних забезпечено відображення відомостей про факти доступу до його персональних даних | Мінцифри | липень 2025 |