**СПЕЦИФІКАЦІЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ**

| з/п | Найменування етапів | Строки  виконання | | Вартість, грн. | У т. ч. ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційне обстеження процесів щодо модернізації програмного забезпечення СЕД з метою розширення функціональних можливостей СЕД АМКУ | 10 робочих днів | | 45 000,00 | 7 500,00 |
| 2 | Техно-робоче проєктування модернізації функціональності програмного забезпечення СЕД з метою розширення функціональних можливостей СЕД АМКУ | 30 робочих днів | | 300 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Тестові випробування модернізованої функціональності програмного забезпечення СЕД АМКУ | 10 робочих днів | | 15 000,00 | 2 500,00 |
| **РАЗОМ:** | | | | **360 000,00** | **60 000,00** |
|  | | |